**MINUTA**

Minuta No. 002 de Royal Company

Fecha : Lunes 19 de 08

Hora : 13:00

Lugar : Departamento de Steven

Siendo las 13:00 horas del día 19 de Agosto de 2017, se reúne el grupo: **Royal Company**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

La persona encargada que preceder la reunión, Jhonn Badilla M, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

* Jhonn Badilla M Tarea 1 View,Modelo,Minuta
* Steven Céspedes Q Tarea 2 business
* Christopher Rodriguez Tarea 3 Data

**AGENDA:**

**ASUNTOS:**

1. **Asuntos tratados y acuerdos tomados**

* **Qué he hecho**
  + ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?

Si, se pudo terminar un modulo planeado, la view,dominio y data de dos modulos fmas.

* + Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)

Todos lo integrantes de grupo entregaron tareas en la fecha acordada la cual fue 19/08/2017.

* **Qué voy a hacer .**

Completar los módulos pendientes y comenzar y terminar los otros dos módulos restantes.

* **Impedimentos**

Esperar a que los demás compañeros terminaran para seguir con el proceso, problemas con la inclusiones de las clases para la utilización en la data.

* **Tareas realizadas que no fueron planeadas**.

¿Que tareas hice que no fueron planeadas?

Investigación de los atributos de cada clase esto porque no se tenia el conocimiento necesario para realizar dichos atributos, tambien la utilizacion de javascript para manipulacion de contenido.

1. **Asuntos Pendientes**

* La Tarea1: Modulo trabajoComunal y servioTransporte fueron completados y el modulo de habitacion quedo imcompleto.
* La tarea 2: completar dos modulos que son Alimentacion y Requisitos con su dominio,view,data,business.

1. **Asuntos Nuevos**

No hay por el momento

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** | **Nota** |
| Diseño Modelo | Jhonn | 40% | 100 |
| Diseño Business | Steven | 70% | 100 |
| Diseño Data | Christopher | 55% | 100 |

\*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

\*\*Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

1. Diagramas de casos de uso

2. Modelo de datos

3. Diagrama de aplicación

4. Módulos funcionales en ejecución

**PROXIMA REUNION:**

Fecha : Lunes 19 de 08

Hora : 13:00

Lugar : Departamento de Steven

**CLAUSURA:**

Jhonn Badilla, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 17 horas.