**MINUTA**

Minuta No. 001 de Royal Company

Fecha : Miércoles 02 de 08

Hora : 14:00

Lugar : Departamento de Steven

Siendo las 14:00 horas del día 02 de Agosto de 2017, se reúne el grupo: **Royal Company**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

La persona encargada que preceder la reunión, Jhonn Badilla M, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

* Jhonn Badilla M Tarea 1 View,Modelo,Minuta
* Steven Céspedes Q Tarea 2 business
* Christopher Rodriguez Tarea 3 Data

**AGENDA:**

**ASUNTOS:**

1. **Asuntos tratados y acuerdos tomados**

* **Qué he hecho**
  + ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?

No ya que en varias partes al divirnos del trabajo se dependía del avance del otro compañero .Por ejemplo en la parte del primer crud solo se pudo crear el atributo registrar ya que los demás atributos dependían de la implementación de la base de datos.

* + Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)

Todos lo integrantes de grupo entregaron tareas en la fecha acordada la cual fue 06/08/2017.

* **Qué voy a hacer .**

Se acordado para próximo avance hacer la confección de la clase persona con sus correspondiente funciones, atributos y además la base de datos.

* **Impedimentos**

Esperar a que los demás compañeros terminaran para seguir con el proceso

No se pudo crear la clase business

* **Tareas realizadas que no fueron planeadas**.

¿Que tareas hice que no fueron planeadas?

Investigación de como utilizar php ya que los conocimientos actuales no son suficientes

1. **Asuntos Pendientes**

* La tarea 1 Falto la tabla de mostrar que también incluye los botones de actualizar y mostrar.
* La tarea 2 Falto hacer la clase proBusiness.

1. **Asuntos Nuevos**

No hay por el momento

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** | **Nota** |
| Diseño Modelo | Jhonn | 60% | 100 |
| Diseño Business | Steven | 70% | 100 |
| Diseño Data | Christopher | 75% | 100 |

\*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

\*\*Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

1. Diagramas de casos de uso

2. Modelo de datos

3. Diagrama de aplicación

4. Módulos funcionales en ejecución

**PROXIMA REUNION:**

Fecha : Martes 02 de 08

Hora : 14:00

Lugar : Departamento de Steven

**CLAUSURA:**

Jhonn Badilla, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 18 horas.